**Ata de reunião**

**Data:**  27/09/2023

**Participantes presentes:**

* Vagner José – 20:00;
* Bruno Vinicius– 20:00;
* Vitor Hugo – 20:00;
* João Henrique – 20:20 – Erro no login do Discord;
* Matheus Rabello – 20:15 - Queda de energia.

**Participantes ausentes:**

* Gabriel Lopes.

**Assuntos discutidos e principais decisões:**

* Atualização do GitHub;
* Repassagem Banco de Dados;
* Repassagem da Calculadora;
* Montagem do Backlog.

**Plano de ação para próxima semana:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de entrega | Quem(Responsável) |
| Reorganizar calculadora | 02/10/2023 – 22:00 | Vagner José |
| Tela de Login | 02/10/2023 – 22:00 | Bruno |
| Relatório ArquiComp | 02/10/2023 – 22:00 | Gabriel Lopes |
| Tela de cadastro | 02/10/2023 – 22:00 | João Henrique |
| Tela inicial | 02/10/2023 – 22:00 | Victor Hugo |