**Ata de dailying**

**Data:** 25/09/2023

**Participantes presentes:**

* Vagner José – (10:00);
* Matheus Rabello – (10:00);
* Bruno Vinicius – (10:00);
* Gabriel Lopes – (10:00);
* João Henrique – (10:00);
* Vitor Hugo – (10:00);

**Participantes ausentes:**

**Assuntos discutidos e principais decisões:**

* Foi decidida as seguintes funções:
  + Scrum Master: Vagner José
  + Product Owner: Bruno Vinicius
* Foi decidido quem irá rever:
  + Documentação: Bruno Vinicius, Gabriel Lopes
  + Site: Vitor Hugo
  + Calculadora: Vagner José
  + Banco de dados: Matheus Rabello, João Henrique
* Foi levantada a dúvida se deve ou não remover a equipe antiga do site e da documentação

**Plano de ação para próxima semana:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de entrega | Quem(Responsável) |
| Documentação | 29/09 | Bruno, Gabriel |
| Site | 29/09 | Vitor |
| Calculadora | 29/09 | Vagner |
| Banco de dados | 29/09 | Matheus, João |